Protokół Nr 12/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 29 czerwca 2016 roku 
o godz. 9 w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75

Obecni na posiedzeniu: lista obecności w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Małgorzata Szymańczak – Sekretarz Gminy.

- Pan Janusz Malik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska.

- Pan Stanisław Syta – Członek Komisji Budżetu i Finansów.

- Pan Kazimierz Dąbrowski – Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

Obradom przewodniczył Pan Jerzy Zgiep – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący powitał serdecznie, zaproszonych gości oraz obecnych członków Komisji.

Otworzył posiedzenie Komisji stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.

- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 – 31 maja 2016r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

- Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:

- Kontrola prowadzonej inwestycji w zakresie sieci wodociągowej.

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie było.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniego, posiedzenia Komisji z dnia 30 – 31 maja 2016 roku, którego projekt był wyłożony do zapoznania w Urzędzie Miejskim – Biurze Rady.

Przewodniczący, zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Pan Janusz Malik – Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, zabierając głos podziękował Radnym za udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację poprawy dostępności i poszerzenia funkcjonalności Geoportalu Powiatu Białobrzeskiego w wysokości 3.000 zł.

Pan Janusz Malik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, poinformował Radnych w sprawie zaplanowanych inwestycji na terenie gminy Wyśmierzyce:

- dokończenia kanalizacji w Wyśmierzycach (ul. Konopnickiej, Zdrojowa i Piaskowa),

- połączenia sieci wodociągowej Kostrzyn – Ulaski w celu zabezpieczenia wody dla mieszkańców tych okolic,

- wykonania przepompowni w Paprotnie,

- wykonania dokumentacji w sprawie inwestycji, dotyczącej połączenia sieci wodociągowej Kostrzyn i Ulaski, dodał, iż dzięki podjęciu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie i przekazaniu 50.000 zł, może podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie,

- wykonania przepompowni w Grzmiącej – jej zadaniem będzie zapewnienie wody mieszkańcom w sezonie, kiedy rolnicy nawadniają tunele foliowe,

- wykonanie wodociągu w miejscowości Olszowa – Pan Janusz Malik, wyjaśnił, iż pojawił się problem, ponieważ okazało się, iż wodociąg został poprowadzony po przeciwnej stronie domostw. Poinformował również, że wraz z Panem Burmistrzem w odpowiedzi na prośbę mieszkańców, o pomoc w wykonaniu tej inwestycji, zaproponowali, aby mieszkańcy podjęli decyzję, aby np., trzy budynki podłączyły się do jednego przyłącza, co znacznie obniży koszty.

Pan Jerzy Zgiep, zabierając głos poinformował, iż kiedy w Romanowie budowano wodociąg każdy z mieszkańców wyrażając zgodę na budowę wodociągu na swojej działce, musiał złożyć podpis. Zastanawiającym, więc jest przypadek miejscowości Olszowa, gdzie na etapie projektowania, a później budowy wodociągu nie dopilnowano, a aby mieszkańcy na piśmie wyrazili zgodę na w/w budowę.

Pan Jerzy Zgiep wraz z Panem Stanisławem Sytą przeprowadzili dyskusję na temat jakości wody w miejscowościach Paprotno i Romanów.

Następnie poza porządkiem obrad, Radny Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych –  Pan Kazimierz Dąbrowski zapytał o bezpańskie psy błąkające się ……….

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Pan Janusz Malik udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

Pan Janusz Malik, opuścił posiedzenie ze względu na zaplanowane spotkanie z inwestorem.

O godzinie 10:40 Pan Jerzy Zgiep zarządził przerwę do godziny 10:50.

O godzinie 10:45 Pan Kazimierz Dąbrowski opuścił posiedzenie Komisji.

O godzinie 10:50 Pan Jerzy Zgiep wznowił posiedzenie, stwierdzając quorum.

Pan Stanisław Syta w sprawie wysokości stawek za wodę oraz regulaminu dotyczącego dostarczania wody, wyrażając swoją opinię, poinformował, iż jego zdaniem odpowiednim rozwiązaniem byłoby wprowadzenie liczników przemysłowych, a także zainstalowanie podliczników w każdym sołectwie.

O godzinie 11:00 Pan Stanisław Syta opuścił posiedzenie Komisji.

Pan Janusz Malik dołączył ponownie do posiedzenia Komisji.

W oparciu o dane przedstawione wcześniej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, przypomniał radnym o kosztach zaplanowanej inwestycji.

Pan Jerzy Zgiep – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Pan Paweł Piórkowski – Członek Komisji Rewizyjnej zgłosili propozycję wynajęcia firmy w okresie letnim 2016r. do wykonania prac polegających na redukcji strat wynikających z nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej. Wspólnie wypracowano wniosek skierowany do Burmistrza Wyśmierzyc w sprawie: uszczelnienia poboru wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce (wniosek w załączeniu)

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna głosując: za – 5 głosów, przeciwko – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów, przyjęła wniosek.

Ad. 5.

Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach omówiono następujące tematy:

- otwarcie schroniska dla zwierząt na terenie gminy Wyśmierzyce oraz problem 
z bezpańskimi psami. Pan Jerzy Zgiep poinformował Radnych, jak wyglądało spotkanie z inwestorem, które odbyło się w Kostrzynie, w domu sołtysa.

- ponowienie złożonych wniosków dotyczących dróg,

- realizację projektu dotyczącego pomnika w Brodku,

- funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- obowiązki Komisji Rewizyjnej,

- sytuację związaną z gospodarowaniem odpadami – Pani Sekretarz poinformowała, 
iż zostały wysłane upomnienia do osób, które nie dokonują opłat oraz wnioski 
o egzekucję, poinformowała również, iż pracownik Urzędu Miejskiego będzie osobiście sprawdzał czy wszyscy letniacy złożyli deklaracje.

Pan Paweł Piórkowski zgłosił zasłoniętą latarnię, przez gałęzie drzewa, w miejscowości Jabłonna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, o godzinie 12:15 stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany w związku z czym zamknął kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, jednocześnie dziękując za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:				          Przewodnicząca Komisji

Górzyńska Ewa ………………………………….……..			                      Jerzy Zgiep

Piórkowski Paweł ……………………………..………

Papiński Paweł ……………………………….………..

Zgiep Jarosław …………………………………..……..

Protokołowała

Kinga Kawińska